南宁轨道交通集团有限责任公司

南宁市郊铁路机场线工程及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估项目

比

选

文

件

比选发起人：南宁轨道交通集团有限责任公司

2020年10月13日

# 目 录

第一部分 比选须知及前附表

第二部分 合同条款

第三部分 技术要求及工程量清单

第四部分 比选申请文件格式

第五部分 评审办法

# 第一部分 比选须知及前附表

## 一、比选须知前附表

| 序号 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估项目 |
| 2 | 项目范围 | 南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估服务 |
| 3 | 项目内容 | 市郊铁路机场线工程包含4座车站、1个车辆段、1个出入段线、3个区间共计9个工点；3号线南延工程包含6座车站、6个区间、1个出入场线、1个停车场共计14个工点的初步设计阶段安全质量风险评估 |
| 4 | 资金来源 | 政府投资和多渠道筹措 |
| 5 | 上限控制价 | 人民币39万元，其中机场线18万元，3号线南延21万元。 |
| 6 | 报价方式 | 固定总价 |
| 7 | 合同期限 | 合同工期预计每条线约30天。 |
| 8 | 比选申请人资格要求 | 比选申请人须同时具备以下资格条件： （1）具有相关主管部门核发的独立法人资格证书； （2）具有工程咨询单位资格证书，丙级及以上资质；； （3）2016年1月1日至今至少独立承担过(含正在承担)1个城市轨道交通初步设计安全质量风险评估项目（提供合同复印件，以合同签订的时间为准，分包及联合体合同不予承认）； （4）拟投入本项目的项目负责人要求应同时具备：①高级工程师或以上职称；②土木工程相关专业；③具有轨道交通土建工程类5年以上工作经验；④至少担任过1个类似项目的负责人或技术负责人职务； （5）不接受联合体的形式参与。 |
| 9 | 获取比选文件的时间、地点、方式及比选文件售价 | 方式：本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。凡有意参与的潜在比选申请人，请登录南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件。 售价：比选文件不收取费用。 |
| 10 | 比选有效期 | 90天（比选有效期是指为保证比选发起人有足够的时间完成评审和与中选人签订合同而在一定时间内保持有效的期限。比选有效期从比选申请文件递交截止之日算起。） |
| 11 | 比选答疑 | 比选申请人在获取比选文件后，对比选文件任何部分有疑问，均应在递交文件截止时间 3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交的方式通知比选人，其他方式为无效。比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人官网发布，予以答复。 比选人机构名称：南宁轨道交通集团有限责任公司 接收人：王工 0771- 2338687 |
| 12 | 比选申请文件份数 | 纸质版壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份（提交电子版U盘壹份） |
| 13 | 比选申请文件递交地址 | 地点：南宁市青秀区云景路69号轨道大厦南宁轨道交通集团有限责任公司A2办公楼1楼104会议室 |
| 14 | 比选申请文件递交截止日期 | 2020年10月 22 日上午8:30-9:30 比选申请人代表签到并递交完文件后即可离去。 |
| 15 | 比选时间、地点 | 时间：2020年10 月22 日上午9:30-17:00 地点：南宁市云景路69号轨道大厦A2办公楼1楼 104会议室。 |
| 16 | 评审办法 | 综合评估法（详见第五部分） |
| 17 | 中选通知 | 比选人根据评审组的评审结果在比选有效期内向中选的比选申请人发出中选通知书。 比选人无义务向未中选的比选申请人解释未中选原因和退还其比选文件。 |
| 18 | 比选保证金 | 无 |
| 19 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 20 | 联系方式 | 联系人：王工 0771-2338687 |
| 21 | 其他事项 | 1.中选单位如放弃中选资格，则比选发起人有权将其列入不良行为记录名单、一年内禁止其参加比选发起人的任何采购活动。 2.比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消中选资格，已经中选的取消中选资格。 |

## 一、总则

1.项目比选说明

1.1 项目比选的说明见比选须知前附表（以下称“前附表”）第1项～第21项所述。

1.2 上述项目按照国家有关的法律、法规作为依据，并按照南宁市政府现行有关规定执行，南宁轨道交通集团有限责任公司现通过公开比选来择优选定服务单位。

2.项目概况：

2.1市郊铁路机场线（吴圩机场～玉洞）南起吴圩国际机场，北至玉洞站，途径机场大道、南崇铁路走廊、友谊路。线路全长22.8km，高架线14.0km，穿山隧道0.8km,地下线8.0km，设站5座，其中高架站3座，地下站2座。5座车站中换乘站3座。全线设一座车辆基地，位于吴圩镇。本次工作范围为玉洞站、玉洞站~那丹站区间、那丹站、那丹站~新营房站区间、新营房站、新营房站~吴圩镇站区间、吴圩镇站、车辆基地、出入段线等9个工点（工点名暂定）。

2.2 3号线南延北起3号线一期工程终点平良立交站，沿平乐大道，南至那马镇。线路全长12.7km，共设车站6座，设那马停车场一座。本次工作范围为平良立交站~保税区北站区间、保税区北站、保税区北站~保税区站区间、保税区站、保税区站~保税区南站区间、保税区南站、保税区南站~那摹站区间、那摹站、那摹站~那马北站区间、那马北站、那马北站~那马站区间、那马站、那马停车场、出入场线等6座车站、6个区间、1个停车场、1个出入场线共计14个工点（工点名暂定）。

3.工作内容：

对南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程进行初步设计阶段自身风险与环境风险的风险源辨识、安全风险分析，进行风险源分类与分级，列出风险清单，对初步设计针对风险源的工程措施进行评价，对于措施不当、不足或未有针对性控制与保护措施提出风险控制建议，并出具成果报告支撑初步设计评审工作。

4.资金来源

资金来源见前附表第4项所述。

5.比选申请人资格要求

比选申请人必须具有前附表第8项相应的资质及要求。

6. 现场考察

比选人不组织踏勘现场，比选申请人自行前往现场踏勘。

7.申请比选费用

比选申请人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。不管评审结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

## 二、比选文件

7.比选文件的组成

7.1比选文件包括比选须知前附表、比选须知、合同条款（格式）、技术要求及标准、比选申请文件格式、评选办法。

7.2比选申请人应认真审阅比选文件中所有的比选文件内容要求。如果比选申请人的比选申请文件不能符合比选文件的要求，责任由比选申请人负责。实质上不响应比选文件要求的比选申请文件将被拒绝。

7.3比选人对比选申请人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供比选申请人参考，对比选人和比选申请人无任何约束力。

8.比选文件的解释

8.1比选申请人在获取比选文件后，若有问题需要澄清，均应在递交文件截止时间 3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交通知比选人，其他方式为无效。比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人官网发布，予以答复。

9.比选文件的修改

9.1 在递交文件截止日期前2天，比选人可以采用补充通知的方式修改比选文件。

9.2 补充通知将以书面形式，在比选人官网发布，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

## 三、申请比选报价说明

10.申请比选报价

10.1申请比选报价见比选须知前附表第6项所述。

## 四、比选申请文件的编制

11.比选申请文件编写注意事项

11.1比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，有可能导致该比选申请文件被拒绝。

11.2比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的最低人员配置、服务及其它要求、合同条款等内容。

11.3比选申请人的比选申请文件所有来往函件统一使用中文(特别规定除外)。

11.4比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

12.比选申请文件的组成

12.1比选申请文件由资格审查部分、技术部分、商务部分三部分组成，详细要求与部分格式详见第四部分。

12.2资格审查部分主要包括下列内容：

（1）资格证明文件

比选申请人应提交证明其有资格参加比选和中选后有能力履行合同的文件，并作为其比选文件的一部分；比选申请人提交的合格性证明文件应包含但不限于：

比选申请人的有效企业法人营业执照副本复印件或独立法人资格证书复印件（原件备查）、法人代码证书或组织机构代码证复印件（原件备查）、税务登记证书复印件（原件备查）（如比选申请人已实行“三证合一”上述材料仅需提供营业执照复印件）、中外合资经营企业批准证书复印件（原件备查）（如有）；

丙级及以上工程咨询单位资格证书复印件（原件备查）

比选申请人基本情况；

基本帐户开户许可证复印件；

比选申请人应提供至少1个合同的类似项目业绩有效证明文件（提供合同复印件，以合同签订的时间为准，分包及联合体合同不予承认）；

比选申请人应提供项目组织机构图及主要成员履历表、类似项目业绩证明资料；（附资格证明材料复印件及2020年4月、5月和6月份比选申请人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料复印件）

拟组成的本项目管理主要成员即项目负责人。

（2）法定代表人证明文件原件及身份证复印件（如无授权时提供）

（3）比选申请文件签署授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

（4）拟投入本项目的人员一览表；

（5）比选文件要求应提供的其他内容；

（6）比选申请人所提供的复印件需加盖单位公章

（7）比选申请人认为必要的其他资料（如有）；

12.3技术部分主要包括下列内容：

（1）按照“比选须知”规定，比选申请人应提交证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合比选文件规定的文件，并作为其比选申请文件的一部分（装订在技术部分中）。

（2）评审目标、进度计划；

（3）按期完成任务措施；

（4）重难点分析；

（5）拟提交的成果；

（6）比选申请人认为应提交的其他资料（如有）；

12.4商务部分主要包括下列内容：

按照比选文件第四部分的格式要求填写，内容应包括但不仅限于：

（1）比选申请函

（2）报价表（按人员、服务周期）

12.5比选申请人还应制作并提交其比选申请文件的电子文件(U盘1套)。

12.6比选申请人需按照比选人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

13.比选有效期

13.1 比选申请文件在前附表第10条规定的递交比选申请文件日期之后的90天内有效。

14.比选保证金

本项目不收取保证金

15.比选答疑

15.1比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在递交文件截止时间3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交的方式通知比选人，其他方式为无效。比选人将以书面形式通过“比选补遗文件”的形式予以答复。

15.2比选补遗文件包括所有问题和答复，比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人官网发布，予以答复。

16.比选申请文件的份数和签署

16.1比选申请人按比选文件规定，编制一份比选申请文件“正本”和贰份比选申请文件“副本”，并标明“比选申请文件正本”和“比选申请文件副本”。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册，由比选申请人负责人或授权委托代理人亲自签署或加盖印鉴，并加盖比选申请人单位公章。

16.3全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

## 五、比选申请文件的递交

17.比选申请文件的密封与标志

17.1比选申请文件装订要求：比选申请文件中资格审查部分、技术部分、商务部分分开装订。

17.2比选申请文件的资格审查部分、技术部分、商务部分分别密封在三个比选申请文件密封袋中。

17.3密封袋封口处都应加盖比选申请人公章或粘贴加盖公章的密封条，若密封袋没有加盖公章或破损严重，有可能导致比选人的拒收。

17.4比选申请文件递交至前附表第15项所述的单位和地址。

18.递交比选文件截止期

18.1比选申请人应在前附表第14项所述规定的时间，将比选申请文件递交至前附表第15项所述的单位和地址。

## 六、评审

19.评审委员会

19.1 本项目的评审委员会由南宁轨道交通集团有限责任公司组织3人评审小组，共同对比选申请文件按评审标准进行评审，由合约法规部人员作为评审会议主持人，纪检监察部门进行全程现场监督。

19.2评审委员会成员独立、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审委员会成员应对整个评审活动保密。

19.3评审委员会成员不得在比选期间私下接触参加比选的参选人员，不得接受参选人或相关人员的任何馈赠，不得参加参选人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与评审工作有关的内容情况。比选人应当对参选人报送的文件内容保密，比选人及参与者不得泄露。如果参加竞争的参选人试图采用不正当手段对评委施加影响，取消其比选资格。

19.4严禁任何单位或个人以任何形式操纵、干预评审过程和评审结果。

20.评审

20.1比选人将于前附表第15项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人负责人或授权委托代理人应签名报到，并递交完文件后即可离开。

20.2评审会议程序：

20.2.1由主持人宣布评审会议开始，介绍到会人员。

20.2.2评审委员会启封比选申请文件，并对比选申请文件各部分进行评审，评审顺序依此为：资格审查部分、技术部分、商务部分。

21.评审工作相关要求

21.1本次比选的工作由评审委员会负责。

21.2出现下列特殊情况之一，本次比选无效，本公司将重新组织比选：

21.2.1在比选申请文件递交截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人少于3家的；

21.2.2比选申请文件有效的比选申请人仅有2家，且评委认为没有竞争力的；

21.2.3有效比选申请文件只有1家或0家的；

21.3评审过程的保密性。评审委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与比选有关的其他情况。

21.4比选申请人在评审过程中所进行的力图影响评审公正性的活动，可能导致其中选无效。

21.5比选申请文件的澄清或说明

21.5.1评审时评审委员会将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

21.5.2比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评审委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有比选申请人负责人或其委托代理人的签名。

21.5.3比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

21.5.4比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选申请的实质内容。

22.比选申请文件评审相关要求

22.1比选申请人资格审查

只有通过资格审查才能进入下一步的评审，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

22.2比选申请人或其比选文件有下列情况之一者，其比选申请文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请文件未按照规定的要求装订、密封和标记的；

（2）本须知第12条规定的比选申请文件有关内容未按本须知第16条规定加盖比选申请人公章、未经比选申请人法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（3）不按本须知第12条内容提供资料的；逾期递交比选申请文件的；

（4）比选申请文件内容不真实的；

（5）比选申请文件实质上没有响应比选文件的要求的；（包括以下内容：比选项目所涉及的人员配置、业绩、价格、服务内容、合同条款等）

（6）比选申请人报价超过上控价的，

（7）比选申请人不符合前附表第8条所述资格要求或比选申请人符合前附表第8条所述资格要求但就本比选项目分别提交两个（每个正本一份、副本四份）及以上的比选申请文件的。

22.3评审细则

详见第五部分评选办法

22.4确定中选人

评审委员会将按照综合得分由高到低进行排序，得分最高的排名第一（当综合得分相同时，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列，如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定）。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

23.评审结果公示

23.1在评审结束后，比选人将在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的中标信息处公示评审结果。

23.2比选申请人如对评审结果有异议，在评审结果公示三天内，可以书面形式向比选人提出质疑。比选人应当在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、授予合同

24.中选通知书

24.1比选人将向中选人发出中选通知书。

24.2比选人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

24.3中选通知书作为合同的组成部分。

25.合同的签署

25.1中选人应按中选通知书中的相关要求，由中选人负责人或授权代表前往比选人处与比选人进行签订合同。

25.2中选人如放弃中选资格，则比选人有权将其列入不良行为记录名单、三年内禁止其参加比选人发起的任何采购活动。

25.3中选人被废除中选资格后，比选人有权将本项目授予预备中选单位。

# 第二部分  合同条款

# 合同条款

合同书

本合同甲方通过比选方式委托乙方就南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一部分 咨询内容、方式和要求

- 第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

一、咨询内容

1.工作范围

南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程正线车站、区间及相关出入段线、停车场等工程。

2.工作目标

依据初步设计基础资料及设计文件进行初步设计阶段的工程自身风险与环境风险的风险源辨识、安全风险分析，进行风险源分类与分级，列出风险清单，对初步设计针对风险源的工程措施进行评价，对于措施不当、不足或未有针对性控制与保护措施提出风险控制建议。尽量将风险控制在设计阶段，其成果支撑初步设计评审工作，为甲方决策提供依据。

3.工作依据

（1）本项目技术咨询合同条款；

（2）国家、地方、行业的规范、规程、标准及南宁轨道交通集团有限责任公司的规定和要求；

（3）《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652-2011；

（4）适用于项目对应阶段的风险辩识、分析和评估的原理和方法；

（5）南宁轨道交通集团有限责任公司已开展的相关工作成果基础；

（6）南宁市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计文件。

4.工作内容

（1）结合工程初步勘察报告和现场调研情况，根据初步设计、建（构）筑物资料及其保护方法，分类识别和排查设计方案实施后在施工阶段、使用阶段可能出现的安全风险，以及周边环境可能受影响的情况和防护方法的可靠性与安全性。

（2）主体结构及附属结构（含出入口、风井及风道等）施工工程安全风险评估。

- 分析设计方案及施工方法的可行性及其安全性；

- 评估工程的工程、水文地质风险；

- 评估和预测穿越复杂地层施工的工程自身风险；

- 评估工程施工对周边建（构）筑物、重要管线的影响及施工风险、环境风险；

- 其他可能潜在的安全风险；

（3）按照风险发生可能性，针对风险事故发生对工程可能增加的难度等，制定安全风险分级标准。

（4）对分析出的设计风险进行评级，并给出安全风险总体等级。

（5）针对设计存在的风险提出优化设计或采取工程措施的建议。

（6）针对初步设计之后的设计（包括招标图设计、施工图设计）提出技术建议。

5．工作程序

安全质量风险评估的工作程序如下：

（1）资料收集及现场调研；

（2）划分评估单元；

（3）确定风险评估的方法和手段；

（4）各评估单元风险源（风险因素）的辨识；

（5）确定风险发生的可能性及其潜在的损失；

（6）制定风险等级划分原则与方法；

（7）确定各评估单元风险等级及各评估单元的等级；

（8）提出风险控制措施或建议。

二、 咨询要求

- 1.项目工期要求

计划工期：   年   月   日至   年   月   日（日历工期   天）。

备注：项目实际工期根据初步设计工作进度进行相应调整。

2.工作成果要求

提交《南宁市市郊铁路机场线工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》、《南宁市轨道交通3号线南延工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》。

- 咨询方式

为保证评估内容的顺利进行，本项目将采取如下工作方式：

（1）由乙方组织资深专家、中青年工程技术人员为骨干的强有力咨询队伍，保证项目的质量及其所确定的各项任务如期完成。

（2）由甲方提供初步设计阶段安全质量风险评估所需的各类技术资料，并通过会议或文件要求各参建单位配合乙方开展安全质量风险评估工作。

（3）根据市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计进度，安全质量风险评估工作随初步设计的逐步深入，采取边设计、边调研、边分析、边总结评估，以节省工作时间，为初步设计成果审查提供条件。

（4）充分吸收国内外地铁风险评估的先进技术，依靠乙方已经积累的经验，结合南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程实际，讲究实效，追求创新。

- 第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

根据南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计进度，南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程安全质量风险评估项目工作进度安排如下表所示：

南宁市市郊铁路机场线及3号线南延安全质量风险评估项目工作进度表（工期分别计算）

| 序号 | 工作计划 | 目 标 | 所需时间（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确评估范围，进行任务分工 | 明确工作范围及责任 | 2 |
| 2 | 初步设计、勘察与环境调查资料收集与查阅及现场调研 | 整理项目所需要的技术资料 | 7 |
| 3 | 制定安全风险评估与分级标准 | 制定安全风险评估与分级标准 | 2 |
| 4 | 南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程土建工程初步设计阶段安全质量风险辨识与评估 | 辨识南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程深基坑、隧道、高架站、高架区间设计方案重大风险源，并进行工程自身安全性及其对既有线路、周边建构筑物等影响的风险分析 | 12 |
| 5 | 提出需规避、控制与专项设计的风险源清单，提出初步设计修改与完善的建议 | 完善初步设计，为施工图设计提供参考依据 | 3 |
| 6 | 总体设计单位、工点设计单位调研与访谈 | 核对与补充完整风险源清单、商讨重大风险源风险控制措施 | 2 |
| 7 | 提交初步设计阶段安全质量风险评估报告 | 提交初步设计阶段安全质量风险评估报告 | 2 |

备注：初步设计文件的具体收集时间需根据初步设计工作进度而定。

第二部分 甲方义务

- 第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

一、提供技术资料

（1）可研报告；

（2）初步设计阶段所使用的车站、区间岩土工程勘察报告，以及针对特殊地质的专项报告等；

（3）车站、区间管线调查资料；

（4）车站、区间目前所掌握的建构筑物结构形式及基础调查资料；

（5）上阶段专家评审意见、政府部门评审意见；

（6）全线线路专业初步设计文件；

（7）初步设计车站建筑图（全套）；

（8）初步设计车站结构图（全套）；

（9）初步设计区间结构图（全套）；

（10）其他与风险评估相关的文件或资料。

二、提供工作条件

项目实施过程中，甲方负责乙方与甲方各部门、设计、施工和监理等单位之间的协调，提供现场踏勘方便。

三、甲方提供上述协作事项的时间及方式：甲方在签订本合同后提供乙方开展工作所必须的技术资料，其余资料随时提供。

第三部分 乙方人员

第四条 乙方项目主要人员见下表：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 拟担任何种 专业岗位 | 备注 （工作年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 支付方式

第五条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1.本项目安全质量风险评估报告编制费经甲乙双方商定为人民币 整(￥ 元)，其中市郊铁路机场线人民币 整(￥ 元)，3号线南延工程人民币 整(￥ 元)，该费用由甲方包干给乙方使用，费用包含编制咨询费、税费等完成本合同内容所需的一切费用。

- 2. 技术咨询费报酬由甲方 分五次支付给乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）报酬支付按照南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程不同线路分别支付；

（2）合同签订后，甲方在收到乙方支付申请后28天内支付市郊铁路机场线价款的40%，即人民元整（￥0.00元）；

（3）完成《南宁市市郊铁路机场线初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》，且经甲方组织的专家评审并完成成果交接，甲方在收到乙方支付申请后28天内支付市郊铁路机场线价款的40%，即人民元整（￥0.00元）；

（4）3号线南延工程初步设计开始后，甲方在收到乙方支付申请后28天内支付3号线南延工程价款的40%，即人民元整（￥0.00元）

（5）完成《南宁市轨道交通3号线南延工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》，且经甲方组织的专家评审并完成成果交接，甲方在收到乙方支付申请后28天内支付3号线南延工程价款的40%，即人民元整（￥0.00元）；

（6）项目结算后，甲方在收到乙方支付申请后28天内支付总价余额。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

户名：                                      ；

开户银行：                                   ；

账   号：                                     。

第五部分 双方约定及违约责任

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：  按《保密法》

有关规定执行                                      。

2. 涉密人员范围：  按《保密法》有关规定执行         。

3. 保密期限：  按《保密法》有关规定执行           。

4. 泄密责任：  按《保密法》有关规定执行             。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但 由于不可抗力，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  5  日内予以答复；逾期未予以答复的，视为同意。

第八条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1. 乙方完成技术咨询工作成果的形式： 乙方向甲方提交正式的《南宁市市郊铁路机场线初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》、《南宁市轨道交通3号线南延工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》。成果送交甲方时，应同时附送文本所对应的电子文档2份（可编辑格式）。

2. 技术咨询工作成果的验收标准： 按有关国家标准和地下工程行业规范的要求进行验收 。

3. 技术咨询工作成果的验收方法： 由甲方组织专家进行评审及验收 。

4. 验收的时间和地点： 甲方收到研究报告时确定。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙 方违反本合同第 一、二 条约定，应当承担违约责任，承担违约金额为：免收相应部分的咨询费，并赔偿甲方实际损失部分的咨询费的50%，最高不超过本项目的咨询费总额。甲方停拨本项目后续经费。

2. 甲方违反本合同第 三 条约定，应当 承担违约责任，承担违约金额为：按乙方的实际工作量损失计算。

第十条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同编写标准和方式完成的工作成果，作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 2 种方式处理：

1. 乙方不承担责任。

2. 乙方承担部分责任。具体承担方式为免收相应部分的咨询费，并赔偿甲方实际损失部分的咨询费的50%，最高不超过本项目的咨询费总额。甲方停拨本项目后续经费。

第十一条 双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归   甲、乙  双方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  甲 、乙  双方所有。

第十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定   叶挺   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：   本项目联系的有关事宜。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条 双方确定，发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

第十四条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1. 提交  南宁市   仲裁委员会仲裁；

2. 依法向人民法院起诉。

第十五条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：  无

第十六条 双方约定本合同其他相关事项为：  本合同未尽事宜由双方协商确定。

第十七条 本协议正本一式两份，两份文本具有同等效力，由甲乙双方各执一份。副本一式八份，甲方执四份，乙方执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十八条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：   南宁轨道交通集团有限责任公司      （盖章）

法定代表人：                                （签名）

或授权代表：                                （签名）

年    月    日

乙方                                         （盖章）

法定代表人：                                （签名）

或授权代表：                                （签名）

年    月    日

# 第三部分  技术要求与标准

- （一）初步设计安全质量风险评估总体技术要求

- 总则

- 本技术要求规定了南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估的技术内容、标准和相关服务要求。

- 初步设计安全质量风险评估工作的质量应符合比选文件中有关技术要求的规定及现行国家或行业标准；

- 比选申请人在报价和评估服务方案设计时应充分考虑发包人的工作要求和服务需求。

- 风险评估单位应遵循科学、公正、准确的原则，独立开展工作。

- 工作依据

- 本项目技术咨询合同条款。

- 国家、地方、行业的规范、规程、标准及南宁轨道交通集团有限责任公司的规定和要求。

- 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652-2011。

- 适用于项目对应阶段的风险辩识、分析和评估的原理和方法。

- 南宁轨道交通集团有限责任公司已开展的相关工作成果基础。

- 南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计文件。

- 工作内容

- 结合工程初步勘察报告和现场调研情况，根据初步设计、建（构）筑物资料及其保护方法，分类识别和排查设计方案实施后在施工阶段、使用阶段可能出现的安全风险，以及周边环境可能受影响的情况和防护方法的可靠性与安全性。

- 主体结构及附属结构（含出入口、风井及风道等）施工工程安全风险评估。

- 按照风险发生可能性，针对风险事故发生对工程可能增加的难度等，制定安全风险分级标准。

- 对分析出的设计风险进行评级，并给出安全风险总体等级。

- 针对设计存在的风险提出优化设计或采取工程措施的建议。

- 针对初步设计之后的设计（包括招标图设计、施工图设计）提出技术建议。

- 工作范围

南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程，包括：主体工程（含车站、区间、车辆段、出入场线等）、附属工程、工程周边建（构）筑物等的初步设计阶段安全质量风险评估。

- 工作程序

- 资料收集及现场调研；

- 划分评估单元；

- 确定风险评估的方法和手段；

- 各评估单元风险源（风险因素）的辨识；

- 确定风险发生的可能性及其潜在的损失；

- 制定风险等级划分原则与方法；

- 确定各评估单元风险等级及各评估单元的等级；

- 提出风险控制措施或建议。

- 咨询要求

6.1       项目工期要求：本项目以完成的工作内容为界定，若各阶段时间晚于预计时间，乙方需按本合同要求完成全部工作，费用不再另计。

6.2       工作成果要求：提交经甲方聘请的专家评审合格后的《南宁市市郊铁路机场线初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》、《南宁市轨道交通3号线南延工程初步设计阶段（土建）安全质量风险评估报告》成果报告。

# 第四部分 比选申请文件格式

（项目名称）

比  选 申 请 文  件

项目编号：

（正本/副本）

比选内容：            资信部分

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

  - 授权书格式

法定代表人授权书

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

本授权书声明：（比选申请人单位名称）  （职务）  （法定代表人）合法地代表我单位，授权（职务）（姓名）为我单位的合法代理人，该代理人有权在   （工程名称）    的比选活动中，以我单位的名义签署比选申请书，与比选人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

比选申请人单位：    （盖章）

法定代表人：    （签字或盖章）

被授权人（代理人）： （签字或盖章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证明

比选申请人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                          （盖单位章）

年        月        日

诚信声明

本人        （法定代表人、身份证号码                             ）郑重声明：

- 本企业参加南宁轨道交通集团有限责任公司建设分公司市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的；

- 本企业未被国家、广西壮族自治区、南宁市相关行政主管部门通报停止投标活动，无犯罪行贿记录；

- 同时，我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任；

- 本企业提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受相关部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

日期：　　年   月    日

  - 比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附有效的企业法人营业执照副本或独立法人资格证书、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（如有）等材料的加盖公章复印件。

  - 基本账户开户许可证。

  - 本项目组织机构

4.1  本项目的各职能分工架构图；

4.2  项目负责人应满足的条件：高级（含）以上职称，具有较强工程管理、工程协调能力，知识比较全面，有工程管理和处理复杂技术问题的能力，并熟悉初步设计安全质量风险评估的相关事项和要求。

4.3  参加安全质量风险评估报告编制和审核的人员必须满足该工作岗位要求。

4.2  拟委派本项目的主要人员及个人业绩、资历情况，按下列格式提供：

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 拟担任何种 专业岗位 | 备注 （工作年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、投入人员的资格证书（含注册证书）、职级证书等相关证件的复印件。

2、附2020年1月、2月和3月份比选申请人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料复印件。

本项目拟投入人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  | 现任职务 |  |
| 技术职称 |  | 拟任职务 |  | 职称证号 |  |
| 主要业绩及经历 |  |  |  |  |  |

注：个人简历资格业绩等证明材料附后。

  - 近五年来主要类似项目业绩表

近五年来主要初步设计安全质量风险评估项目的业绩及目前正在进行的项目情况，按下列表格提供。同时提供合同复印件；

近五年来主要类似项目业绩表

| 建设 单位 | 项目名称及建设 地点 | 工作内容 | 业绩质量 | 合同额 | 开、竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在表中可填正在实施的项目，

2、业绩质量填写优良、合格或所获奖项等内容。

3、 其它证明本单位现有实力的材料。

  - 其余资格证明材料

（项目名称）

比  选 申 请  文  件

项目编号：

（正本/副本）

比选内容：            商务部分

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

  - 比选申请函格式

比  选 申 请  函

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

根据贵方   （工程名称）    的比选文件，授权代表        （全名、职务）经正式授权，代表比选申请人                    （比选申请人名称、地址）递交本项目比选申请文件正本壹份和副本肆份。

据此函，本授权代表宣布同意如下：

（1）我单位愿以人民币     元（小写）       元（大写）的总价承包本项目。

（2）比选申请人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

一旦我方中选，我方保证在收到贵方发出的开工通知中所规定的日期内准时开工。

(3) 我单位同意在规定的比选申请文件递交截止期限起90天内遵守本比选。在该期限满期之前，本比选书申请对我单位始终具有约束力，并可随时被接受。

(4) 在正式签订合同协议书之前，本比选申请函连同贵方的中选通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

(5)我单位理解，贵方不一定接受最低比选价的比选或可能接受其他任何比选；同时也理解，贵方不负担我单位的任何比选费用。

比选申请人单位：  （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：    年    月    日

比选申请人单位地址：

  - 报价表

比选申请人须根据报价表格式进行报价

8-1 比选报价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 分项报价（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市郊铁路机场线 | 3号线南延 | 合计 |  |
| 一 | 南宁市市郊铁路机场线及3号线南延工程初步设计安全质量风险评估 |  |  |  |  |

（项目名称）

比 选 申 请 文 件

项目编号：

（正本/副本）

比选内容：            技术部分

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

  - 实施本项目工作大纲

9.1  评审目标、进度计划；

9.2  按期完成任务措施；

9.3  可提供的服务，包括如何解决评审过程中的问题，根据进度需要，主动与设计单位沟通，以及为比选人工作需要的技术服务等。

9.4  比选申请人可提出自己认为本项目的重点和难点及合理化建议。

9.5  拟提交的成果。

# 第五部分 评审办法

1、本项目评审采用综合评估法，按百分制评分，具体权重分配如下：

| 资信部分 | 技术部分 | 商务部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% | 50% | 30% | 100% |

2、评审委员会分别对比选文件的资信、技术部分及商务部分进行评审。

资信部分评审标准（满分20分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位业绩、管理人员的资历和经验 （满分10分） | 单位业绩 （满分6分） | 2016年1月1日至今承担过（含正在承担）1个城市轨道交通初步设计安全质量风险评估项目的，每个得1分，满分6分（提供合同复印件，以合同签订的时间为准，分包及联合体合同不予承认） |
|  |  | 项目负责人 （满分4分） | 项目经理具有土木工程类相关专业高级工程师（含）以上职称，具有5年（含）以上轨道交通土建工程经验；（2分） 项目经理具有土木工程类相关专业高级工程师（含）以上职称，具有7年（含）以上轨道交通土建工程经验；（3分） 项目经理具有土木工程类相关专业高级工程师（含）以上职称，具有10年（含）以上轨道交通土建工程经验；（4分）； 备注：未提供比选申请人为其依法缴纳的2020年4月、5月和6月份社会保险证明的，视为不响应比选文件实质性条款，作废选处理。 |
| 2 | 技术人员的配备（满分6分） | 人员资历 （满分6分） | 技术人员数量2人,职称为工程师或更高职级，得2分； 技术人员数量3人,职称为工程师或更高职级，得4分； 技术人员数量4人及以上，职称为工程师或更高职级，得6分。 否则得0分。 （提供职级证书及2020年4月、5月和6月份比选申请人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料复印件，未提供的不计入比例。） |
| 3 | 项目负责人工程经验 （满分4分） | 担任过类似轨道交通项目工程项目负责人或技术负责人，每个得1分，满分4分。 |  |

技术部分评审标准（满分50分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审目标（满分5分） | 好（4~5分） | 目标清晰 |
|  |  | 中（2~3分） | 目标较清晰 |
|  |  | 差（0~1分） | 目标不清晰 |
| 2 | 重难点分析与对策（满分20分） | 好（15~20分） | 分析很全面，应对措施科学合理，可行性、针对性强； |
|  |  | 中（10~14分） | 分析较全面，应对措施较合理，可行性、针对性一般； |
|  |  | 差（0~9分） | 分析有遗漏，应对措施一般，可行性、针对性不强。 |
| 3 | 进度计划（满分15分） | 好（11~15分） | 有反应本项目实施全过程的进度计划，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程；项目设置合理，工期均能满足比选文件要求；能详细描述各阶段的工作重点及目标，描述合理、有针对性；能够结合工程的特点，提出的有针对性的进度保证措施，且内容全面、合理，可操作性强，便于组织实施； |
|  |  | 中（6~10分） | 有反应本项目实施全过程的进度计划，且工期满足比选文件要求，但描述不够具体或未能提出的有针对性的进度保证措施； |
|  |  | 差（0~5分） | 未能提供进度计划，或者工期不满足比选文件要求。 |
| 5 | 拟提交成果 （满分10分） | 好（7~10分） | 成果清单全面、详细，完全满足比选文件要求； |
|  |  | 中（3~6分） | 成果清单较全面，基本满足比选文件要求； |
|  |  | 差（0~2分） | 成果清单不满足比选文件要求。 |

商务部分评审标准（满分30分）

| 计算方法 | 备注 |
| --- | --- |
| （一）评审以比选申请人提交的比选总价、价格清单作为依据，对比选申请人的报价进行核准，价格核准的原则如下： 1.若数量级有误，以评委核准的数量级为准。 2.若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。 3.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； （二）比选申请人价格大于上控价时比选申请文件作无效处理。 （三）当比选申请人价格小于或者等于上控价时，资格审查合格的有效报价比选申请人在5家以上（不含5家）的，将去掉最高和最低有效报价后，取有效报价的算术平均值作为评审基准价；资格审查合格的比选申请人在5家以下（含5家）的，取有效报价的算术平均值作为评审基准价。 （四）评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，比选申请人报价每高于基准价1％的扣1分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止 |  |

3、综合评分：综合评分=资信部分评分+技术部分评分+商务部分评分

## 4、排序：评审委员会会根据综合评分按由高到低的顺序进行排序

## 5、中选标准

评审委员会将按照综合得分由高到低进行排序，得分最高的排名第一（当综合得分相同时，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列，如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定）。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。